## Slide 1: 자연어처리 중간발표
14조
한윤
김건희
임특

## Slide 2: 목차
1. 한국어 감정분석
1. 프로젝트내용
2. 영어 감정분석
2. 계획 및 진행상황

## Slide 3: 프로젝트 내용
한국어 감정분석 :
binary classification 문제. NSMC 영화 리뷰 데이터셋을 바탕으로 긍정/부정을 예측하기
영어 감정분석 :
Multi-class classification 문제. Friends 데이터셋을 바탕으로 감정을 분류하기

## Slide 4: 한국어 감정분석 계획
실험 환경 : Google Colab
데이터 로드 : open file(.txt) -> read data
품사태깅하여 .json파일에 저장
데이터 전처리
Count Vectorization, KoNLPy 내부 클래스 사용

## Slide 5
모델 정의와 학습
중간 레이어 사이에서는 ReLU를 활성화 함수로 사용하고, 출력층 레이어에서는 sigmoid 를 사용하여 0과 1 사이의 확률로 변환 시킴.
출력층에서는 sigmoid 를 거친 출력값을 출력.
손실함수와 optimizer의 선택 : 손실함수 : Binary cross entropy Optimizer : Adam optimizer
결과 확인

## Slide 6: 영어 감정분석 계획
Multi -class classification 과 binary classification 은 비슷하지만 2가지 차이점이 존재함. - Binary classification 의 output은 sigmoid 함수를 이용하기 때문에 0 과 1사이의 확률값으로 존재함. - Multi-class classification경우에는 one hot encoding 이용해서 출력 레이어의 출력값을 벡터로 변환.
데이터 로드 : .json 파일 읽기
데이터 전처리 tokenizer, CountVectorization 으로 단어를 벡터로 변환, nltk POS tagging
모델정의 keras로 LSTM를 만들기
결과 확인

## Slide 7: 프로젝트 진행상황
NSMC 데이터 셋 binary classification 데이터 로드 완료, 데이터 전처리 작업 진행 중
Friends 데이터셋 multi-class classification 데이터 로드 및 데이터 전처리 작업 진행 중

## Slide 8: 구현 마일스톤
6월 2일 ~ 6월 6일 데이터 전처리 완료
6월 7일 ~ 6월 19일 모델 구현 및 학습 완료, 결과 분석
6월 20일 ~ 6월 24일 모델 튜닝 및 Final 보고서 작성

## Slide 9: 팀원 역할 배분
한 윤 : 팀장. NSMC 를 이용한 Binary classification 모델 구현, 발표
김 건희 : NSMC 를 이용한 Binary classification 모델 구현
임 특 : Friends 데이터셋을 이용한 Multi-class classification 모델 구현

## Slide 10
감사합니다